DOCUMENTO MESTRE DO PRODUTO

Numinhos

Jogo educacional de matemática para crianças de 6 a 11 anos

Versão 1.0 — Plano Estratégico Inicial

Pedro Zellmer

Abril de 2026

# 1. Sumário Executivo

Este documento apresenta o plano estratégico inicial para o desenvolvimento e lançamento do Numinhos, um jogo mobile de matemática voltado para crianças brasileiras em fase escolar (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental).

### Tese de produto

O mercado brasileiro de aplicativos educacionais infantis em português é mal atendido. A maioria das opções disponíveis nas lojas são traduções de baixa qualidade ou produtos genéricos sem alinhamento curricular. Existe espaço para um produto desenvolvido com:

- Posicionamento brasileiro nativo (linguagem, mascotes, estética).

- Alinhamento explícito à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

- Qualidade de produção comparável a apps internacionais (Khan Academy Kids, Math Kids).

- Modelo de monetização adequado ao público infantil (sem mecânicas predatórias).

- Diferenciais como painel parental robusto e modo escolar B2B.

### Estratégia de monetização

Modelo híbrido com três fontes de receita complementares:

- Versão gratuita com anúncios em modo família (AdMob com restrições COPPA/LGPD).

- Assinatura premium (R$ 9,90 por mês ou R$ 49,90 por ano) que remove anúncios e desbloqueia conteúdo.

- Licenciamento B2B para escolas particulares (R$ 5 por aluno por mês), com painel administrativo do professor.

### Marcos de produto

O projeto está estruturado em oito fases sequenciais, da fundação pedagógica até o lançamento na Play Store e App Store. Detalhes em cada seção correspondente deste documento.

# 2. Visão e Posicionamento

## 2.1. Visão de longo prazo

Tornar o Numinhos a referência brasileira em jogos educacionais de matemática para crianças, ocupando o espaço hoje preenchido por produtos internacionais traduzidos. A meta de cinco anos é alcançar 1 milhão de downloads e presença em pelo menos 500 escolas brasileiras.

## 2.2. Público-alvo

O produto tem três personas principais, cada uma com necessidades e jornadas distintas:

| Persona | Idade | Necessidade principal |
| --- | --- | --- |
| Criança usuária | 6 a 11 anos | Diversão imediata, sensação de progresso, conteúdo visualmente estimulante. |
| Pai ou mãe | 30 a 45 anos | Justificativa para tempo de tela, acompanhamento do progresso do filho, ausência de conteúdo predatório. |
| Professor ou coordenador | 30 a 55 anos | Ferramenta complementar de aula alinhada à BNCC, painel administrativo, preço acessível por aluno. |

## 2.3. Posicionamento competitivo

A análise inicial de mercado identificou que apps disponíveis no Brasil se dividem em três categorias, todas com lacunas:

| Categoria | Exemplos | Lacuna |
| --- | --- | --- |
| Apps internacionais traduzidos | Math Kids, Khan Academy Kids | Linguagem com termos não-brasileiros, contexto cultural estrangeiro, sem alinhamento à BNCC. |
| Apps brasileiros simples | Tabuada IQ, eQubes | Foco em uma única operação, sem progressão estruturada, design datado. |
| Plataformas educacionais | Khan Academy, Matific | Não são jogos, são ferramentas de estudo formal. Baixo engajamento como entretenimento. |

## 2.4. Diferenciação proposta

O Numinhos se diferencia por combinar entretenimento de alta qualidade com rigor pedagógico. Os elementos centrais de diferenciação são:

- Mecânica de defesa que combina cálculo mental com pressão de tempo, criando engajamento do tipo arcade.

- Mascotes brasileiros (capivara, tucano, onça-pintada, boto cor-de-rosa) e cenários nacionais.

- Progressão de fases mapeada habilidade por habilidade à BNCC oficial.

- Painel parental detalhado com diagnóstico de pontos fortes e fracos.

- Modo escolar B2B inexistente nos concorrentes.

# 3. Mecânica de Jogo

## 3.1. Conceito central

O Numinhos é um jogo de defesa numérica. Inimigos coloridos descem do topo da tela em direção a uma linha de defesa. Cada inimigo tem um número visível. O jogador possui uma mão de cartas-operação (somar, subtrair, multiplicar, dividir) e deve arrastá-las sobre os inimigos para zerar seus números antes que cheguem à linha. Inimigos zerados explodem em confetes coloridos. Inimigos que passam da linha custam vidas.

## 3.2. Por que essa mecânica funciona pedagogicamente

A combinação de pressão de tempo e cálculo mental ativa o aprendizado em duas dimensões simultâneas, segundo princípios bem documentados em educação matemática:

- Automatização de fatos básicos: a repetição em contexto de jogo consolida operações que costumam exigir repetição mecânica em sala.

- Estratégia: o jogador aprende a planejar combinações de cartas, desenvolvendo pensamento operatório.

- Tolerância ao erro: errar uma operação não trava o jogo, apenas custa tempo. A criança experimenta sem medo.

- Feedback imediato: cada operação aplicada mostra o resultado instantaneamente, fortalecendo a relação causa-consequência.

## 3.3. Estrutura de progressão

O jogo é organizado em mundos temáticos, cada um correspondente a um ano escolar. Cada mundo contém 100 fases agrupadas em blocos de 10 com curva de dificuldade equilibrada:

| Posição no bloco | Quantidade | Função no fluxo |
| --- | --- | --- |
| Fáceis (verdes) | 4 fases | Reforço e confiança. Taxa de conclusão esperada acima de 95%. |
| Médias (amarelas) | 3 fases | Aplicação prática. Conclusão entre 75% e 85%. |
| Difíceis (laranjas) | 2 fases | Desafio real. Conclusão entre 40% e 55%, gera retentativas. |
| Extremamente difícil (vermelha) | 1 fase | Boss do bloco. Principal momento de monetização (rewarded ads, power-ups). |

Esse padrão de 4-3-2-1 segue o que a literatura de design de jogos casuais chama de flow channel: alterna momentos de relaxamento e tensão para manter o jogador no estado ideal de engajamento, nem entediado nem frustrado.

## 3.4. Operações e progressão de habilidades

A progressão das operações dentro do jogo segue a sequência didática reconhecida pela BNCC e pela literatura brasileira de educação matemática:

| Mundo | Ano escolar | Operações principais | Faixa numérica |
| --- | --- | --- | --- |
| Mundo 1 | 1º ano | Adição e subtração | Até 20 |
| Mundo 2 | 2º ano | Adição e subtração | Até 100 |
| Mundo 3 | 3º ano | Multiplicação introdutória | Tabuadas até 10 |
| Mundo 4 | 4º ano | Multiplicação e divisão | Até 1000 |
| Mundo 5 | 5º ano | Frações e decimais simples | Até 10000 |

## 3.5. Sistema de progresso

- Estrelas: cada fase concede de 1 a 3 estrelas conforme desempenho (vidas restantes ao final).

- Desbloqueio sequencial: a fase seguinte só destrava após completar a anterior com pelo menos 1 estrela.

- Coleção de mascotes: novas criaturas brasileiras desbloqueadas a cada bloco completado.

- Diário de aprendizagem: registro automático de fatos numéricos dominados pelo jogador.

# 4. Alinhamento com a BNCC

A Base Nacional Comum Curricular organiza a matemática do Ensino Fundamental I em cinco unidades temáticas. O Numinhos foca prioritariamente em duas delas, com possibilidade de expansão futura para as demais:

| Unidade temática | Cobertura no Numinhos |
| --- | --- |
| Números | Cobertura completa, eixo principal do jogo. |
| Álgebra | Cobertura indireta através de padrões e sequências. |
| Geometria | Não coberto na versão inicial. Possível expansão. |
| Grandezas e medidas | Cobertura parcial via faixas numéricas. |
| Probabilidade e estatística | Não coberto. Possível expansão. |

## 4.1. Habilidades específicas atendidas

A BNCC organiza habilidades por código no formato EFXXMAYY, onde XX indica o ano escolar e YY a numeração da habilidade. As habilidades centrais atendidas pelo Numinhos são:

### 1º ano (Mundo 1)

- EF01MA06: Construir fatos básicos da adição.

- EF01MA08: Resolver problemas envolvendo adição e subtração com números até 20, com suporte de imagens.

### 2º ano (Mundo 2)

- EF02MA05: Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental.

- EF02MA06: Resolver problemas de adição e subtração com números até 1000.

### 3º ano (Mundo 3)

- EF03MA07: Resolver problemas de multiplicação por meio de estratégias diversas.

- EF03MA08: Resolver problemas de divisão.

### 4º ano (Mundo 4)

- EF04MA06: Resolver problemas envolvendo as quatro operações com números naturais.

- EF04MA07: Resolver problemas de divisão.

### 5º ano (Mundo 5)

- EF05MA07: Resolver problemas com as quatro operações com números naturais e racionais.

- EF05MA08: Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números racionais.

## 4.2. Validação pedagógica

A construção do conteúdo curricular do Numinhos exigirá consultoria pedagógica especializada. Recomenda-se:

- Contratar consultor com experiência em educação matemática nos anos iniciais.

- Validar cada mundo do jogo com 5 a 10 professores reais antes do lançamento público.

- Buscar selo do Ministério da Educação (MEC) ou parcerias com sistemas estaduais de ensino.

# 5. Painel Parental e Modo Escola

## 5.1. Painel parental

O painel parental é o principal diferencial competitivo do produto. Pesquisa de mercado indica que pais brasileiros demandam ferramentas que justifiquem o tempo de tela como tempo produtivo, e estão dispostos a pagar premium por essa funcionalidade.

### Funcionalidades planejadas

- Acesso protegido por senha do adulto, separado do app da criança.

- Tempo de jogo diário, semanal e mensal por criança.

- Progresso por habilidade BNCC com indicadores de domínio (em desenvolvimento, dominado, avançado).

- Identificação automática de pontos fortes e dificuldades.

- Sugestões de exercícios complementares fora do jogo.

- Limites de tempo de tela configuráveis pelos pais.

- Suporte a múltiplas crianças no mesmo dispositivo (irmãos, primos).

- Relatório mensal por e-mail com progresso e medalhas.

## 5.2. Modo escola (B2B)

A versão escolar é um diferencial competitivo de mercado, ausente em todos os concorrentes diretos brasileiros. A receita por aluno é menor que a do consumidor individual, mas a previsibilidade e o ciclo de venda mais longo compensam financeiramente.

### Funcionalidades do modo escola

- Painel administrativo da escola com gestão de turmas, professores e alunos.

- Painel do professor com visão da turma inteira e relatórios individuais.

- Atribuição de tarefas (sequências de fases focadas em uma habilidade).

- Modo sala de aula sem anúncios, integrado ao calendário escolar.

- Conformidade total com LGPD para dados de menores.

- Integração potencial com Google Sala de Aula e Microsoft Teams Educação.

### Modelo de venda B2B

- Preço-base: R$ 5 por aluno por mês.

- Desconto por volume: a partir de 200 alunos, R$ 4 por aluno; acima de 500, R$ 3.

- Período de teste gratuito de 30 dias para escolas.

- Material de apoio para professores (planos de aula sugeridos por mundo).

# 6. Monetização e Modelo de Negócio

## 6.1. Estratégia geral

A estratégia de monetização do Numinhos respeita o público infantil e segue padrões reconhecidos pela indústria. Aplicativos infantis enfrentam restrições legais e éticas mais severas que apps adultos, e violar essas regras resulta em remoção das lojas.

## 6.2. Princípios não-negociáveis

- Sem mecânicas predatórias: nada de FOMO artificial, vidas que recarregam para forçar pagamento, ou moeda premium ilusória.

- Sem coleta de dados pessoais de crianças: conformidade total com COPPA (Estados Unidos) e LGPD-Kids (Brasil).

- Anúncios em modo família: AdMob configurado com tag for child-directed treatment, sem retargeting comportamental.

- Compras dentro do app protegidas por confirmação parental dupla.

- Transparência total: tudo o que o app coleta e como usa fica acessível ao pai.

## 6.3. Fontes de receita

| Fonte | Descrição | Estimativa por usuário ativo |
| --- | --- | --- |
| Anúncios (free tier) | Rewarded ads opcionais entre fases. Sem interstitials forçados. Sem banners. | R$ 0,50 a R$ 2,00 por mês |
| Premium individual | Assinatura mensal (R$ 9,90) ou anual (R$ 49,90). Remove ads, libera mundos avançados, customizações. | R$ 9,90 mensal (5% a 10% de conversão esperada) |
| Modo escola | Licença B2B por aluno por mês. Inclui painel do professor e relatórios. | R$ 3 a R$ 5 por aluno mensal |
| Compras avulsas | Pacotes de power-ups, skins de mascote, temas. Limitadas e transparentes. | R$ 0,50 a R$ 5 esporádicas |

## 6.4. Projeção financeira

A tabela a seguir apresenta um cenário conservador para o primeiro ano após lançamento, assumindo crescimento gradual via marketing orgânico (indicação de pais e professores) e marketing pago moderado.

| Mês após lançamento | Usuários ativos | Receita estimada (R$) |
| --- | --- | --- |
| Mês 3 | 5.000 | 5.000 a 8.000 |
| Mês 6 | 20.000 | 20.000 a 35.000 |
| Mês 9 | 50.000 | 50.000 a 90.000 |
| Mês 12 | 100.000 | 100.000 a 180.000 |

Importante: estas projeções são preliminares e dependem fortemente de aquisição de usuários, qualidade do produto final, e tração no canal escolar. Devem ser refinadas após pesquisa mais aprofundada com dados reais do mercado brasileiro.

# 7. Conformidade Legal e Ética

Aplicativos infantis são regulados de forma mais restritiva que apps adultos. O não cumprimento dessas regras resulta em remoção das lojas, multas, e dano reputacional severo. Esta seção documenta as principais obrigações legais.

## 7.1. Brasil — LGPD-Kids

A Lei Geral de Proteção de Dados, em seu artigo 14, exige consentimento parental específico para tratamento de dados de menores de 12 anos. Para o Numinhos isso significa:

- Coleta mínima: apenas dados estritamente necessários ao funcionamento do jogo.

- Sem identificadores pessoais da criança (nome real, escola, foto).

- Avatares e nomes de jogador devem ser pseudônimos escolhidos pelo jogador.

- Termo de consentimento parental obrigatório no primeiro uso.

- Painel de controle parental para o adulto exercer direitos LGPD (exclusão, portabilidade).

## 7.2. Estados Unidos — COPPA

Necessário se o app for distribuído globalmente. O Children Online Privacy Protection Act exige tratamento similar à LGPD-Kids brasileira, com algumas particularidades:

- Verificação de idade no início da experiência.

- Configurar AdMob com a flag tagForChildDirectedTreatment.

- Sem links externos ativos sem confirmação parental.

- Política de privacidade dedicada a usuários menores de 13 anos.

## 7.3. Lojas de aplicativos

| Loja | Programa específico | Requisitos centrais |
| --- | --- | --- |
| Google Play | Designed for Families | Conformidade COPPA/GDPR-K, classificação etária correta, anúncios em modo família. |
| Apple App Store | Kids Category | Conformidade COPPA, sem links externos sem confirmação parental, sem compras intrusivas. |

## 7.4. Recomendação

Antes do lançamento público, é altamente recomendado contratar advogado especializado em direito digital com experiência em produtos infantis. O custo dessa consultoria (estimado entre R$ 5.000 e R$ 15.000) é insignificante comparado ao risco de remoção das lojas ou multas por não conformidade.

# 8. Arquitetura Técnica

## 8.1. Stack proposto

A escolha tecnológica prioriza velocidade de iteração, baixo custo de manutenção, e compatibilidade com o perfil técnico do projeto (desenvolvimento assistido por IA, sem equipe técnica dedicada inicial).

| Camada | Tecnologia | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Frontend mobile | HTML5 + Canvas + JavaScript | Reutilização do código já desenvolvido nos protótipos. Empacotamento posterior via Capacitor. |
| Empacotamento | Capacitor (Ionic) | Converte web app em app nativo iOS/Android com acesso a APIs do dispositivo. |
| Backend | Supabase | PostgreSQL gerenciado, autenticação, real-time, baixo custo até escala alta. Já familiar ao Pedro. |
| Anúncios | Google AdMob | Padrão de mercado, suporte a Designed for Families, integração simples via Capacitor. |
| Pagamentos | In-App Purchases nativos | Google Play Billing e Apple StoreKit. Comissão de 15% (assinaturas após primeiro ano) a 30%. |
| Analytics | PostHog ou Mixpanel | Necessário para análise de retenção, funis e otimização de fases. |

## 8.2. Gerador procedural de fases

Para viabilizar a entrega de 100 fases novas a cada duas semanas (volume desafiador para criação manual), o sistema incluirá um gerador procedural de fases. O gerador recebe parâmetros e retorna fases jogáveis garantidamente solucionáveis.

### Parâmetros do gerador

- Operações disponíveis (subset de +, -, ×, ÷).

- Faixa numérica permitida.

- Quantidade e velocidade dos inimigos.

- Tempo total da fase.

- Vidas iniciais.

- Tipos especiais de inimigos permitidos.

### Validação automática

Cada fase gerada passa por um solver automatizado que verifica solucionabilidade com a mão dada. Fases impossíveis são descartadas. Fases muito fáceis ou muito difíceis (segundo dificuldade-alvo) são reajustadas.

## 8.3. Custos operacionais estimados

| Item | Custo mensal estimado |
| --- | --- |
| Supabase (até 100k usuários ativos) | R$ 0 a R$ 250 |
| Domínio e hospedagem da landing page | R$ 50 a R$ 100 |
| Analytics (PostHog free ou Mixpanel) | R$ 0 a R$ 500 |
| CDN para assets (Cloudflare) | R$ 0 a R$ 100 |
| Apple Developer Program (anual) | R$ 600 (R$ 50 mensal equivalente) |
| Google Play Console (taxa única) | R$ 130 (uma vez) |
| Total estimado mensal | R$ 100 a R$ 1.000 |

# 9. Roadmap de Execução

O projeto está organizado em oito fases sequenciais. Cada fase tem entregáveis claros e critérios de conclusão antes de avançar. As estimativas de tempo assumem desenvolvimento contínuo assistido por IA, com Pedro dedicando tempo regular ao projeto.

## 9.1. Fase 1 — Fundação pedagógica

Mapeamento completo da BNCC para os anos iniciais e definição precisa de quais habilidades cada mundo do jogo cobre. Sem essa fase, o jogo é entretenimento com fachada educacional, e falha tanto na venda para pais informados quanto para escolas.

- Estudo da BNCC oficial (anos iniciais, unidades Números e Álgebra).

- Mapeamento código-a-código das habilidades aplicáveis.

- Definição da progressão de operações por mundo.

- Validação inicial com pelo menos um pedagogo da área.

- Estimativa: 2 a 3 semanas.

## 9.2. Fase 2 — Pesquisa de mercado aprofundada

- Análise de 10 a 15 concorrentes brasileiros e internacionais.

- Levantamento de preços, modelos de monetização, retenção.

- Entrevistas com 10 a 15 pais de crianças em idade escolar.

- Entrevistas com 5 a 10 professores do Ensino Fundamental I.

- Estimativa: 3 a 4 semanas.

## 9.3. Fase 3 — Repaginação do protótipo

- Mascotes brasileiros desenhados (ou licenciados de banco de imagens).

- Sistema de perfis múltiplos por dispositivo.

- Onboarding completo (pergunta idade, série).

- Áudio de narração em português brasileiro nativo.

- Polish geral de animações e feedback visual.

- Estimativa: 4 a 6 semanas.

## 9.4. Fase 4 — Painel parental

- Tela protegida por senha.

- Dashboard de progresso por habilidade BNCC.

- Diagnóstico automático de pontos fortes e dificuldades.

- Configuração de limites de tempo.

- Estimativa: 3 a 4 semanas.

## 9.5. Fase 5 — Gerador procedural de fases

- Algoritmo de geração com parâmetros configuráveis.

- Solver automatizado para validação.

- Geração e curadoria das primeiras 100 fases.

- Pipeline para produção contínua de novas fases.

- Estimativa: 4 a 6 semanas.

## 9.6. Fase 6 — Backend e sincronização

- Schema Supabase para perfis, progresso e analytics.

- Autenticação parental via e-mail/senha.

- Sincronização de progresso entre dispositivos.

- Backup automático de save games.

- Estimativa: 3 a 4 semanas.

## 9.7. Fase 7 — Monetização e conformidade

- Integração AdMob em modo família.

- Sistema de assinatura via Google Play e Apple StoreKit.

- Política de privacidade e termos de uso (com advogado).

- Adequação completa LGPD/COPPA.

- Estimativa: 3 a 5 semanas.

## 9.8. Fase 8 — Empacotamento e lançamento

- Empacotamento via Capacitor para Android e iOS.

- Ícones, screenshots, vídeo promocional.

- Submissão Google Play (Designed for Families).

- Submissão Apple App Store (Kids Category).

- Landing page e estratégia de marketing inicial.

- Soft launch em mercado regional restrito antes do global.

- Estimativa: 4 a 6 semanas.

## 9.9. Cronograma consolidado

Soma simples das estimativas resulta em 26 a 38 semanas, ou aproximadamente 6 a 9 meses do início ao lançamento público. Esse prazo assume foco contínuo no projeto. Trabalho intermitente naturalmente alongará o cronograma.

# 10. Riscos e Mitigações

Todo projeto tem riscos. Identificá-los com honestidade no início permite mitigá-los de forma proativa. Os principais riscos do Numinhos são:

| Risco | Probabilidade | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Baixa adoção orgânica inicial | Alta | Investir em marketing direcionado a comunidades de pais e grupos de professores. Buscar parcerias com influencers educacionais. |
| Incapacidade de produzir 100 fases novas a cada duas semanas | Alta | Priorizar gerador procedural de fases na Fase 5. Comunicar cadência realista ao público inicialmente. |
| Concorrente lança produto similar antes | Média | Foco em execução rápida e diferenciais difíceis de copiar (painel parental, modo escola, alinhamento BNCC). |
| Não conformidade LGPD/COPPA descoberta após lançamento | Baixa se Fase 7 bem executada | Consultoria jurídica especializada antes do lançamento. Auditoria pré-lançamento. |
| Custos operacionais maiores que receita inicial | Alta nos primeiros meses | Stack escolhido tem custo operacional mínimo até escala. Pedro tem flexibilidade financeira para sustentar período inicial. |
| Mudança de algoritmo das lojas reduz visibilidade | Média | Diversificar canais (modo escola B2B é menos dependente das lojas). Construir lista de e-mails desde o lançamento. |
| Pedagogos criticarem o produto publicamente | Baixa se Fases 1 e 2 bem executadas | Validação rigorosa com profissionais da educação durante desenvolvimento. Conselho consultivo pedagógico. |

# 11. Próximos Passos Imediatos

Este documento estabelece a visão completa do projeto. Para transformá-lo em ação, recomenda-se a seguinte sequência de decisões e atividades nos próximos 30 dias:

## 11.1. Semana 1

- Revisar este documento integralmente e ajustar pontos onde discordar da abordagem proposta.

- Decidir sobre validação do modelo: avançar com plano completo ou começar com versão simplificada (MVP)?

- Definir orçamento inicial disponível para o projeto (próximos 6 a 12 meses).

## 11.2. Semanas 2 a 4

- Iniciar Fase 1 (Fundação pedagógica): mapear BNCC com profundidade.

- Conduzir 5 a 10 conversas exploratórias com pais sobre dor e necessidades.

- Conduzir 3 a 5 conversas com professores do Fundamental I.

- Buscar pedagogo consultor (freelance ou via plataformas).

- Definir nome final do produto (testar Numinhos vs alternativas).

## 11.3. Decisões pendentes que dependem do Pedro

- Sociedade: o projeto será conduzido individualmente ou com sócios? Há sócio ideal pedagogo?

- Estrutura legal: criar empresa específica ou rodar como pessoa física inicialmente?

- Disponibilidade: quantas horas semanais Pedro pode dedicar regularmente ao projeto?

- Mercado primário: focar Brasil ou já preparar para mercado lusófono mais amplo (Portugal, Angola, Moçambique)?

## 11.4. Documentos complementares a produzir

- Especificação técnica detalhada do gerador de fases.

- Especificação visual completa (mascotes, paleta, tipografia).

- Pitch deck para apresentar a parceiros, investidores ou cofundadores potenciais.

- Plano de marketing e aquisição de usuários.

- Cronograma detalhado fase-a-fase com marcos semanais.

# Anexo A — Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| BNCC | Base Nacional Comum Curricular. Documento oficial brasileiro que define habilidades obrigatórias por ano escolar. |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados. Lei brasileira que regulamenta o tratamento de dados pessoais. |
| COPPA | Children Online Privacy Protection Act. Lei norte-americana que regulamenta proteção de dados de crianças menores de 13 anos. |
| Edutainment | Combinação de educação com entretenimento. Categoria de produto que mistura aprendizado com elementos lúdicos de jogo. |
| MVP | Minimum Viable Product. Versão mínima funcional de um produto, lançada para testar hipóteses com usuários reais. |
| Rewarded ad | Anúncio em vídeo que o usuário escolhe ver em troca de uma recompensa no jogo. Formato preferido em apps infantis. |
| Designed for Families | Programa do Google Play para apps voltados a crianças. Exige conformidade com COPPA e regras específicas de anúncios. |
| Capacitor | Framework que converte aplicações web em apps nativos para iOS e Android. |
| B2B | Business to Business. Modelo de negócio em que o cliente é outra empresa, não o consumidor final. |
| Flow channel | Conceito de design de jogos que descreve a alternância entre desafio e recompensa para manter o jogador engajado. |

# Anexo B — Fontes Consultadas

- Base Nacional Comum Curricular (BNCC) — Ministério da Educação do Brasil.

- Matriz de Referência de Matemática INEP/MEC — anos iniciais do Ensino Fundamental.

- Reportagens sobre apps educacionais infantis brasileiros — Canaltech, Catraca Livre, São Paulo para Crianças, Educamundo.

- Documentação Google Play — Designed for Families program.

- Documentação Apple — Kids Category guidelines.

- Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018), Brasil.

- Children Online Privacy Protection Act (COPPA), Estados Unidos.

Este documento será revisado e atualizado conforme novas informações e decisões emergirem ao longo do desenvolvimento do projeto.